# YUWAU（グランドホクヨウ）ウェディングサイト移行 仕様書

作成日: 2026年3月9日 作成者: iPY.inc クライアント: グランドホクヨウ（YUWAU） ステータス: ドラフト（先方確認待ち）

## 1. プロジェクト概要

### 1.1 背景

グランドホクヨウは現在、「ウェディングパーク」が提供する無料ホームページ作成ツールを使用してウェディングサイト（ https://yuwau.official-wedding.jp/ ）を運営している。ウェディングパークとの契約解除に伴い、現在のサイトが消滅するため、Web上の窓口を維持する目的で新規サイトを構築する。

### 1.2 目的

- ウェディングパーク契約解除後も、Web上での情報発信・問い合わせ窓口を維持する

- 現行サイトと同等の情報・機能を低コストで新設する

- 専門知識がなくても管理できる構成にする

### 1.3 スケジュール

| マイルストーン | 期日 |
| --- | --- |
| 仕様確定 | 2026年3月中 |
| デザイン・実装完了 | 2026年4月中（希望） |
| 最終納品期限 | 2026年6月（契約切れ前） |

### 1.4 スコープ

対象: - 現行サイトの情報・コンテンツの移行 - シンプルな問い合わせフォームの設置

対象外: - 新規機能の追加・集客強化のための改修 - 新規写真撮影 - 自動予約システムの構築 - SEO対策・Web広告運用

## 2. サイト構成

### 2.1 構成方針

現行サイトは約21ページのマルチページ構成だが、新サイトは1ページのランディングページ（LP）構成とする。コスト削減・保守の容易さを重視し、主要な情報をすべて1ページに集約する。

### 2.2 セクション一覧

| # | セクション | 内容 | 現行サイト対応ページ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ヘッダー | ロゴ、ナビゲーション、フェア予約ボタン | 共通ヘッダー |
| 2 | ヒーロー | メインビジュアル（スライダー）、キャッチコピー | トップページ |
| 3 | コンセプト | ブランドコンセプト「ありがとうを手渡そう」 | /page/1/、/concept/ |
| 4 | ブライダルフェア | フェア情報カード（試食会、ドレス試着等） | /fair/ |
| 5 | 料金プラン | チャペル・神社婚・少人数・フォトウェディング | /plan/、/plan/104859/、/page/17/ |
| 6 | 施設紹介 | チャペル、バンケット、ガーデン | /weddingdata/ |
| 7 | 特典 | 成約特典（ドレスアップグレード等） | /privilege/ |
| 8 | フォトギャラリー | 写真一覧（8枚程度） | /photo/ |
| 9 | アクセス | Google Map埋め込み、住所、電話番号 | /map/ |
| 10 | パーティーレポート | 過去の挙式レポート | /page/2/ |
| 11 | よくあるご質問 | FAQ（アコーディオン形式、6項目） | /faq/ |
| 12 | 衣裳 | ドレス・タキシードの紹介 | /page/3/ |
| 13 | 料理 | コース料理の紹介（6品程度） | /cuisine/ |
| 14 | フッターCTA | フェア予約・電話相談の誘導 | - |
| 15 | フッター | 連絡先、営業情報、各セクションリンク、SNS | 共通フッター |

### 2.3 現行サイトから除外するページ

以下のページは1ページLPに統合するため、個別ページとしては作成しない。

| 現行ページ | 対応 |
| --- | --- |
| /page/4/（おすすめフェア・特典） | ブライダルフェア・特典セクションに統合 |
| /page/12/（大切な3つのお約束） | コンセプトセクションに統合 |
| /reserve/（会場見学予約） | 【要確認】 フォームとして設置 or 外部サービス利用 |
| /contact/（資料請求） | 【要確認】 フォームとして設置 or 外部サービス利用 |
| /company/（会社概要） | 【要確認】 フッターに簡易記載 or 別ページ作成 |
| /privacypolicy/（プライバシーポリシー） | 【要確認】 別ページとして作成が必要か |

## 3. 機能要件

### 3.1 ナビゲーション

| 機能 | 詳細 |
| --- | --- |
| 固定ヘッダー | スクロール時も画面上部に表示 |
| スムーズスクロール | メニュークリックで各セクションへ滑らかに移動 |
| スクロールスパイ | 現在表示中のセクションに対応するメニューをハイライト |
| ハンバーガーメニュー | モバイル時にサイドバー形式で展開 |

### 3.2 ヒーローセクション

| 機能 | 詳細 |
| --- | --- |
| 画像スライダー | 3〜5枚の画像を自動切り替え（5秒間隔） |
| ドットインジケーター | 現在のスライド位置を表示 |
| タッチスワイプ | モバイルでスワイプ操作に対応 |

### 3.3 問い合わせフォーム

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 種類 | シンプルな問い合わせフォーム（自動予約システムではない） |
| 想定フォーム | 会場見学予約 / 資料請求（【要確認】 1つに統合 or 2つ設置） |
| 送信先 | 【要確認】 メール通知先アドレス |
| 入力項目（想定） | 氏名、電話番号、メールアドレス、希望日時、問い合わせ内容 |
| フォーム実装方式 | 【要確認】 下記「3.8 フォーム実装方式の選択肢」を参照 |

### 3.4 FAQアコーディオン

| 機能 | 詳細 |
| --- | --- |
| 開閉動作 | クリックで回答を展開/折りたたみ |
| 排他制御 | 1つ開くと他が自動で閉じる |
| 項目数 | 6項目（現行サイト準拠） |

### 3.5 フォトギャラリー

| 機能 | 詳細 |
| --- | --- |
| レイアウト | グリッド表示（PC: 4列、モバイル: 2列） |
| 画像数 | 8枚程度 |
| 拡大表示 | 【要確認】 クリックで拡大表示（ライトボックス）が必要か |

### 3.6 外部リンク

| リンク先 | URL | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Instagram | https://www.instagram.com/grandhokuyo_wedding/ | 現行サイトと同一 |
| フォトウェディング | https://mukasari.photo-official.net/ | 【要確認】 契約解除後もこのリンクは有効か |

### 3.7 固定CTA（フローティングボタン）

| 機能 | 詳細 |
| --- | --- |
| PC表示 | 画面右端に「フェア予約」「電話相談」ボタンを固定表示 |
| モバイル表示 | 画面下部にフルワイドのボタンバーとして表示 |

### 3.8 フォーム実装方式の選択肢

コスト・運用の観点から、以下の選択肢を提案する。

| 方式 | コスト | メリット | デメリット |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Googleフォーム埋め込み | 無料 | 導入が最も簡単、Googleスプレッドシートで管理可能 | デザインの自由度が低い |
| B. 外部フォームサービス（formrun等） | 無料〜月額数千円 | デザイン自由度が高い、通知設定が柔軟 | サービスへの依存が生じる |
| C. 自前実装（メール送信API） | 初期開発費 | 完全にカスタマイズ可能 | 保守が必要、サーバーサイド処理が必要 |

推奨: 方式A（Googleフォーム） または 方式B（formrun等） — コスト最小・運用容易の要件に合致

## 4. 非機能要件

### 4.1 ホスティング・インフラ

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| サイト種別 | 静的サイト（HTML/CSS/JavaScript） |
| ホスティング | 【要確認】 下記「4.4 ホスティングの選択肢」を参照 |
| SSL証明書 | 必須（HTTPS対応） |
| CDN | ホスティングサービスに含まれるものを利用 |

### 4.2 ドメイン

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 現行ドメイン | yuwau.official-wedding.jp（ウェディングパーク提供、使用不可） |
| 新規ドメイン | 【要確認】 取得が必要。候補例: yuwau-wedding.jp、grandhokuyo-wedding.jp 等 |
| ドメイン管理 | 【要確認】 iPY.inc が代行取得 or クライアント自身で取得 |

### 4.3 運用・保守

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 月額固定費 | なし（ホスティング費用のみ） |
| 更新方法 | 都度依頼（費用発生） or クライアント自身で簡易更新 |
| 担当者交代対応 | 専門知識不要の構成（管理マニュアルを納品） |
| バックアップ | ホスティングサービスの機能を利用 |

### 4.4 ホスティングの選択肢

| 方式 | 月額費用 | メリット | デメリット |
| --- | --- | --- | --- |
| A. GitHub Pages | 無料 | コスト0、SSL自動、安定 | 更新にGit操作が必要 |
| B. Cloudflare Pages | 無料 | 高速、SSL自動、安定 | 更新にGit操作が必要 |
| C. レンタルサーバー（さくら・ロリポップ等） | 月額500〜1,000円 | FTPで更新可能、馴染みがある | 有料、設定がやや手間 |
| D. Netlify | 無料（小規模） | ドラッグ&ドロップでデプロイ可能 | 英語UI |

推奨: 方式A or B（コスト0） — ただし更新はiPY.incが代行する運用が前提。クライアント自身で更新する場合は方式Cが適切。

### 4.5 レスポンシブ対応

| ブレークポイント | 対象デバイス |
| --- | --- |
| 1024px以下 | タブレット |
| 768px以下 | スマートフォン（横） |
| 480px以下 | スマートフォン（縦） |

### 4.6 ブラウザ対応

| ブラウザ | バージョン |
| --- | --- |
| Chrome | 最新2バージョン |
| Safari | 最新2バージョン |
| Edge | 最新2バージョン |
| Firefox | 最新2バージョン |

※ Internet Explorer は対象外

### 4.7 パフォーマンス目標

| 指標 | 目標値 |
| --- | --- |
| 初回表示速度（LCP） | 2.5秒以内 |
| ページ全体の読み込み | 5秒以内（3G回線想定） |
| 画像最適化 | WebP形式、遅延読み込み対応 |

## 5. デザイン仕様

### 5.1 デザイン方針

- 高級感のある結婚式場にふさわしい、落ち着いたトーン

- 現行サイトのブランドイメージを踏襲

- シンプルで見やすいレイアウト

### 5.2 カラーパレット

| 用途 | カラーコード | 説明 |
| --- | --- | --- |
| プライマリ | #9b754b | ウォームブラウン / ゴールド |
| プライマリ（濃） | #7d5e3b | ダークブラウン |
| プライマリ（淡） | #c4a882 | ライトベージュ |
| テキスト（本文） | #474747 | ダークグレー |
| テキスト（補足） | #9b9b9b | ミディアムグレー |
| 背景（メイン） | #ffffff | ホワイト |
| 背景（交互） | #f9f9f9 | オフホワイト |
| ボーダー | #e5e0da | ベージュ系ボーダー |

### 5.3 フォント

| 用途 | フォント | ウェイト |
| --- | --- | --- |
| 全体 | Noto Serif JP（Google Fonts） | 300, 400, 500, 600, 700 |

### 5.4 レイアウト

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| コンテナ最大幅 | 1200px |
| セクション縦余白 | PC: 100px / モバイル: 60px |
| ヘッダー高さ | PC: 80px / モバイル: 64px |

## 6. 素材・コンテンツ

### 6.1 写真素材

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 調達方法 | 現行サイトの素材 + 過去データ（Googleドライブ等）から流用 |
| 新規撮影 | なし |
| 必要枚数（概算） | ヒーロー: 3〜5枚、ギャラリー: 8枚、各セクション: 15〜20枚、合計約30枚 |
| 画像形式 | WebP推奨（JPGフォールバック） |

### 6.2 テキストコンテンツ

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| キャッチコピー | 「ありがとうを手渡そう」（現行踏襲） |
| 各セクション説明文 | 現行サイトから流用（【要確認】 文言の修正希望があるか） |
| FAQ内容 | 現行サイトから流用 |
| 営業情報 | 電話: 0238-22-1238 / 住所: 山形県米沢市金池2-3-7 / 営業: 9:00〜18:00 / 定休: 月火 |

### 6.3 ロゴ・ブランド素材

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| ロゴデータ | 【要確認】 ロゴの元データ（SVG or PNG）の提供可否 |
| ファビコン | 【要確認】 現行のものを流用 or 新規作成 |

## 7. SEO・メタ情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| title | 【公式】YUWAU（グランドホクヨウ）｜山形県米沢の結婚式場 |
| meta description | YUWAU（グランドホクヨウ）は山形県米沢市の結婚式場です。おふたりの「ありがとう」を届けるウェディングをお手伝いいたします。チャペル・神社挙式、少人数ウェディング、フォトウェディングなど多彩なプランをご用意。 |
| OGP（SNS共有用） | 【要確認】 OGP画像の用意が必要か |
| Google Analytics | 【要確認】 トラッキングコードの設置が必要か |

## 8. 先方への確認事項一覧

以下の項目について、クライアントの判断・回答が必要です。

### 8.1 最優先（仕様確定に必須）

| # | 確認事項 | 選択肢・補足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 問い合わせフォームの種類 | 「会場見学予約」と「資料請求」を1つに統合するか、2つ設置するか |
| 2 | フォームの実装方式 | A. Googleフォーム / B. formrun等の外部サービス / C. 自前実装 |
| 3 | フォームの通知先メールアドレス | どのメールアドレスに通知を送るか |
| 4 | 新規ドメイン | 希望するドメイン名の候補（例: yuwau-wedding.jp） |
| 5 | ドメイン取得の主体 | iPY.incが代行取得するか、クライアント自身で取得するか |
| 6 | ホスティング方式 | 無料（GitHub Pages等、更新はiPY.incが代行）/ 有料（レンタルサーバー、自身で更新可能） |

### 8.2 コンテンツ関連

| # | 確認事項 | 選択肢・補足 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 写真素材の提供方法 | Googleドライブで共有 / USB等で受け渡し / 現行サイトからダウンロード |
| 8 | ロゴデータの提供 | SVG/PNG等の元データがあるか |
| 9 | テキスト内容の修正 | 現行サイトの文言をそのまま使うか、修正したい箇所があるか |
| 10 | 料金プランの最新情報 | 現行の4プラン（チャペル¥1,980,000 / 神社婚¥1,680,000 / 少人数¥498,000 / フォト¥198,000）で正しいか |
| 11 | ブライダルフェアの内容 | 現在開催中のフェア情報、今後の更新頻度 |
| 12 | パーティーレポート | 掲載するレポートの選定（何件掲載するか） |

### 8.3 機能・ページ関連

| # | 確認事項 | 選択肢・補足 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 会社概要ページ | フッターに簡易記載で十分か、別ページとして作成が必要か |
| 14 | プライバシーポリシーページ | フォーム設置に伴い必要。テンプレートで作成してよいか、既存の文面があるか |
| 15 | フォトギャラリーの拡大表示 | 画像クリック時にライトボックス（拡大表示）が必要か |
| 16 | フォトウェディング外部サイト | mukasari.photo-official.net へのリンクは契約解除後も有効か |
| 17 | Google Analyticsの設置 | アクセス解析は必要か。必要な場合、既存のアカウントはあるか |
| 18 | OGP（SNS共有）対応 | Instagram等でURLを共有した際の画像・テキストの設定が必要か |

### 8.4 運用関連

| # | 確認事項 | 選択肢・補足 |
| --- | --- | --- |
| 19 | フェア情報の更新頻度 | どのくらいの頻度でフェア情報を更新するか |
| 20 | 更新の担当 | iPY.incに都度依頼 / クライアント自身で更新 |
| 21 | 現行サイトのリダイレクト | ウェディングパーク側で旧URLから新URLへの転送設定は可能か |
| 22 | 納品物の範囲 | サイト本体 + 管理マニュアル + 素材一式 でよいか |

## 9. 納品物一覧

| # | 納品物 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Webサイト一式 | HTML / CSS / JavaScript |
| 2 | 画像素材（最適化済み） | WebP / JPG |
| 3 | 管理・運用マニュアル | PDF or Googleドキュメント |
| 4 | ドメイン・ホスティング設定情報 | 文書 |

## 10. 技術仕様（参考）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 構成 | 静的サイト（HTML / CSS / JavaScript） |
| フレームワーク | なし（ピュアHTML/CSS/JS） |
| 外部依存 | Google Fonts（Noto Serif JP）のみ |
| ビルドツール | 不要 |
| サーバーサイド処理 | なし（フォームは外部サービス利用の場合） |

## 改訂履歴

| 日付 | バージョン | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-03-09 | 0.1 | 初版ドラフト作成 |